## Slide 1
Kerngroep techniek
OKx · Npuls · 1 september 2026

## Slide 2
Stand van zaken
v0.0.1
alpha, 18 aug
v0.0.2
PR 82
0.0.x
...
v0.1.0 beta
bij de PoC
v1.0.0
stabiel
Gesloten sinds 19 augustus: 9
Requirementsboom overgeheveld: #33
Id-conventie voor eisen: #37, #38
Leesroute en verdieping per rij: #60, #69, #70
Engelse veldnamen in de schema’s: #8
LMS-koppelvlakplaat gecorrigeerd: #48, review-opmerking
verwerkt: #28
Ter review
PR 82: release v0.0.2

## Slide 3
Opdrachten vorige sessie
OPDRACHT
STAND
De architectuurbesluiten doorlezen
Nog geen reacties binnen
Het referentiemateriaal doornemen: kaderscenario, persona, principes
Nog geen reacties binnen
Structuur en navigeerbaarheid beproeven, bevindingen als issue
Drie issues van buiten het projectteam
De vraag vandaag: is er tijd voor geweest, en wat is ervoor nodig om dit wel te laten lukken?

## Slide 4
Waar het materiaal staat
Om te lezen
Architectuurbesluiten: 26 besluiten, alle met status voorstel
Kaderscenario leerroute 1: de keten van begin tot eind
Persona Jochem: de student die door dat scenario loopt
Om op te bouwen
Principes en uitgangspunten: waarom en hoe
Requirementsboom: van doel naar eis
Koppelvlakspeciﬁcaties: het releasepakket

## Slide 5
Open werk
Vijf milestones met openstaand werk
MILESTONE
OPEN
Releaseproces en kwaliteit
10
Requirementsboom doorontwikkelen
9
Interactiepatroon-documenten
7
Leerroute-refactor
4
Keuzedelen
3
Vermoedelijk werk zonder issue
Informatiemodel eerst reviewen, dan de payloads
Supporttermijn en deprecatie: AP06 belooft het, het
releasedocument sluit het uit
Eigenaarschap en RACI van het releasepakket: het template is
er, nooit ingevuld

## Slide 6
Voortgang issues vorige meeting
ITEM
VERVOLGACTIE
#47 versionering tussen koppelingen
Voorstel volgt als pull request
#51 releases via pull request
Ingericht, PR 82 loopt deze route
#45 klikbare referenties
Deels opgenomen in de requirementsboom
#46 tags van releases bewaren
Opgelost via de release branches; issue nog bij te werken
#44 werkwijze issuesessie
Nog niet opgepakt
Informatiemodel eerst reviewen, dan payloads
Geen issue, dus niet opgepakt

## Slide 7
D E E L 1
Voortgang

## Slide 8
Requirementsboom
OKx-projectdoelen
Leren zonder Drempels
doel-0001 gezamenlijke
taal
doel-0002
gegevensuitwisseling
doel-0003 keuze
epic-0001
epic-0002 t/m 0005
epic-0006 t/m 0008
features
stories
De structuur staat: van doel via epic en feature naar story, en door naar de eis
Klikbaar in beide richtingen, deels antwoord op #45
Verdieping loopt in milestone Requirementsboom doorontwikkelen

## Slide 9
Loop het wensen- en eisenpakket door
Voordat we gaan bouwen moeten we scherp hebben wat we willen en wat we moeten kunnen.
Drie vragen, via PR 82
Wat mis je?
Wat staat er goed?
Is dit de juiste vorm?
Hulp bij het doorlopen
Een sessie van een uur per leverancier, via Teams
De wekelijkse inloop op vrijdag

## Slide 10
D E E L 2
Branching en release

## Slide 11
Branchmodel
Voorstel, Public PR 81

## Slide 12
Van bron naar releasepakket
PR, interne review
kloon
PR
akkoord
feature branch
dev
release branch
bronbestanden
tests en
review
release branch N
en N-1
CI-build
releasepakket
Feature branch met pull request naar dev: de interne review
Dev wordt gekloond naar een release branch, met alle bronbestanden erin
Vanaf die release branch een pull request ter review voor de kerngroep techniek
Na akkoord landen de bronbestanden op release branch N; de vorige blijft als N-1 staan
Daarna start de CI de build; de bronbestanden blijven refereerbaar (#46)
De build levert ook het volledige document als markdown, zodat twee versies naast elkaar te leggen zijn

## Slide 13
Wat is een pull request
Een voorstel tot wijziging, met de aanleiding erbij
Regel voor regel te bekijken en van commentaar te voorzien
Automatische controles draaien mee en moeten slagen
Pas na goedkeuring gaat de wijziging erin

## Slide 14
D EMO
Reviewen via een pull request

## Slide 15
Reviewen in vier stappen
1
Opgemaakte weergave van de wijziging
2
Commentaar per regel
3
Review indienen
4
Automatische controles: werken de verwijzingen nog
De controles groeien mee: verwijzingen, diagrammen tegen de schema's, navigeerbaarheid van de boom.

## Slide 16
Afspraken bij een pull request-review
Status: concept
VOORZET
Goedkeuringen
Minimaal een per leverancier die de koppeling bouwt, plus een vanuit de sector
Tester
Automatische controles, aangevuld met een mens die de testgevallen naloopt
Reviewer
Een ander persoon dan de tester, beoordeelt de inhoud
Termijn
Twee weken, tot de volgende sessie
Nooit
Een review door de maker van de wijziging
BESLUIT NODIG OP
zijn we het eens met dit concept?

## Slide 17
Openstaande punten
VERVOLGACTIE
Versionering per koppeling (#47)
Voorstel eerst intern in het kernteam, daarna als PR hierheen
Meerdere instanties van een referentiecomponent (meta #80)
Uitwerken, nog geen uitspraak
Keuzes en regelsets (#74)
Keuzeregel-typologie toetsen aan echte scenario’s
Informatiemodel voor payloads
Issue aanmaken, dan agenderen
INPUT GEVRAAGD
waar ligt de prioriteit, en welke issues missen we nog

## Slide 18
Gevraagd
REVIEW
de requirementsboom in PR 82: welke epics, features, stories en functionele eisen mis jij? Tot de volgende sessie
BESLUIT
de afspraken voor een pull request-review, en de prioritering van de openstaande punten
INPUT
welke issues missen we nog
LEZEN
de architectuurbesluiten en de kaderscenario's; alle besluiten staan op voorstel, dus commentaar telt nog

## Slide 19
Vervolg
Volgende sessie:
Versioneringsvoorstel als pull request
Uitkomst van de review op v0.0.2
De issues die vandaag ontbraken
Over drie maanden: start bouw op een eerste betaversie van de koppelvlakken OC naar SIS, OC naar P&R en OC naar LMS.
Commentaar op een release: in de pull request. Nieuw punt: als issue op github.com/Npuls-OKx/Public

## Slide 20
Hoe gaat het?
Welk cijfer geef je de voortgang, en waarom?
Wat ging er goed?
Wat kan er beter?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
loopt niet
loopt goed